Timo
Manuel
Tim

Branch erstellen
Lifting generic + domain bundles

Henshin-Utility
Knoten analysieren auf create und delete Referenzen

RuleBase
- RuleBase-Modell muss erweitert werden um Trace-Informationen
- IRuleBase-Schnittstelle erweitern zur komfortablen Abfrage von Trace-Infos
- Zugriffsfunktion mit Node („A oder B Node beliebig“)
- AbstractRuleBase Implementierung muss Index aufbauen um Traces performant abzufragen

- RuleBase-Modell muss erweitert werden um Dependency-Informationen
- IRuleBase-Schnittstelle erweitern zur komfortablen Abfrage von Dependency-Infos

Edit2Recognition
- Generierungsalgorithmus anpassen: „Nur A-Seite, oder nur B-Seite oder Correspondence“
- Persisitieren von Trace-Informationen im RuleBase-Format: Bestehende Maps in RuleBase Format konvertieren (nach der Generierung einer Recognition Rule)
- Transiente Informationen zur Verwaltung der Patterns welche generiert werden (im Prinzip ähnlich zu LiftingModell aus Higher-Order-Transformation)
- Amalgamation-Mapping anpassen
- Negative Anwednungsbedingungen (Forbids) für verbotene Korrespondenzen in Erkennungsregel erzeugen

RecognitionEngine
- Mitprotokollieren der Matchings „Erkennungsregel -> Difference“
- Anbieten einer komfortablen Schnittstelle zur Abfrage der Matchings

Potentielle Abhängigkeiten
- analysieren und speichern
- auf Edges und Attributes erweitern
- Auf AmalgamationUnits erweitern

Tatsächliche Abhängigkeiten
erste Tests mit Nodes
auf Edges, Attributes erweitern
auf AlgamationUnits erweitern

UI Migration von Branch auf trunk
Facade Rulemanagement
Eigentliche Migration
UI-Funktionen testen, ggf. selbst korrigieren oder Fehler an Tim melden
difference.lifting.facade/ui: Muss noch erweitert und dann mit ui abgestimmt werden.
difference.asymmetric.facade/ui: Muss noch erweitert und dann mit ui abgestimmt werden.

Asymmetrische Differenzen
- UI, um Berechnung asymmetrischer Differenzen anzustoßen
- Anzeigewerkzeug für asymmetrische Differenzen
- Anzeigewerkzeug sollte auch die Möglichkeit bereitstellen, Differenzen zu bearbeiten (einzelne OperationInvocations ausklammern, Abhängigkeiten beachten!) und als Patch zu exportieren

Patches
- Patch-Modell, das alle notwendigen Informationen (inkl. EditRules) zum Patchen beinhaltet (auch physikalisch beinhaltet, damit man während der Anwendung eines Patches nicht mehr auf die IRulebase zugreifen muss)
- ParameterMappings instanziieren
- Henshin kapseln, d.h. EditRule bekommt eine API (execute, isExecutable, etc.) -> Mit Dennis abstimmen...

Henshin 9.x (Ende Juli, „kompletter Tag“)
AmalgamationUnit Migrieren
API-Aufrufe migrieren (RecognitionEngine, DependencyAnalysis, ParamRetrieval, Utils)
EditRule Generator von Michaela
Bestehende complex edit rules migrieren
RecognitionRules neu generieren

Rulebase
- difference.rulebase.ui: TODOs abarbeiten und Code glattbügeln. Auch Extension Point IDs an die Projektstruktur anpassen.
- Parameter mit Attributen direction (IN, OUT), kind (OBJECT, VALUE) und typ (EClassifier) in RuleBase Model mit aufnehmen
- Parameter-Information bei der Transformation edit2Recognition in Rulebase befüllen

ModelStorage ersetzen...?

Refactorings
- EditRule vs. EditTransformationUnit
- RecognitionRule vs. RecognitionTransformationUnit
- RulebaseFacade:
    - -> Wrapper / Decorator ?
    - -> in org.sidiff.difference.rulebase verschieben?
- ParameterSubstitution -> rename to ParameterBinding